|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 25/11/2020 | Raphael Ribeira | Inclusão de conteúdo |
| 1.0 | 29/11/2020 | Bruna Totti | Revisão de conteúdo |

# Objetivos deste documento

O objetivo deste documento é apresentar a planilha de tempo e custo de cada uma das sprints. Assim como o Burndown gerado.

***Tempo vs Custo de todas as 6 sprints***

***Burndown Sprint 1:*** *Data de início: 07/09 – Data de término: 20/09 – Duração: 14 dias*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefas** | | | | | |
| **Descrição** | **Início** | **Responsável** | **Previsão (h)** | **Término** | **Custo** |
| Reunião Inicio Sprint | 8-set-20 | Leandro | 2 | 8-set-20 | 1200,00 |
| Declaração de Escopo | 9-set-20 | Raphael, Bruna e Letícia | 6 | 16-set-20 | 712,00 |
| TAP | 9-set-20 | Leticia | 6 | 16-set-20 | 638,00 |
| Canvas | 9-set-20 | Robson | 6 | 15-set-20 | 596,00 |
| Protótipo Tela | 8-set-20 | Bruna | 6 | 8-set-20 | 550,00 |
| Refatoração Protótipo | 11-set-20 | Bruna | 10 | 18-set-20 | 948,00 |
| Preparação Ambiente Backend | 9-set-20 | Eduardo | 3 | 10-set-20 | 650,00 |
| Modelar Banco de Dados | 14-set-20 | João e Bruna | 10 | 19-set-20 | 965,00 |
| Mapeamento Objeto Relacional | 16-set-20 | Greice | 3 | 19-set-20 | 700,00 |
| Preparação Ambiente Frontend | 11-set-20 | Leandro | 3 | 11-set-20 | 535,00 |
| Estudar possíveis soluções envolvendo IA para o bot | 10-set-20 | João | 2 | 18-set-20 | 302,00 |
| Reunião apresentação do projeto | 7-set-20 | Marcio | 1,5 | 7-set-20 | 800,00 |
| Reunião Final Sprint | 19-set-20 | Leandro | 1 | 19-set-20 | 484,00 |
| Documento Design Thinking | 9-set-20 | Marcio | 4 | 16-set-20 | 466,00 |
| Administração Atividades | 8-set-20 | Leandro | 5 | 20-set-20 | 752,00 |
| **CUSTO TOTAL** | | | | | **10298,00** |

***Burndown sprint 2:*** *Data de início: 21/09 – Data de término: 04/10 – Duração: 14 dias*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefas** | | | | | |
| **Descrição** | **Início** | **Responsável** | **Previsão (h)** | **Término** | **Custo** |
| Reunião Planning | 21-set-20 | Leandro | 2 | 21-set-20 | 968,00 |
| BSC Mapa estratégico | 21-set-20 | Robson | 3 | 21-set-20 | 99,00 |
| Protótipo Instrutor | 21-set-20 | Bruna | 5 | 23-set-20 | 700,00 |
| Protótipo Aluno | 21-set-20 | Bruna | 5 | 26-set-20 | 700,00 |
| Protótipo Diretor | 21-set-20 | Bruna | 5 | 22-set-20 | 650,00 |
| Protótipo Atendente | 21-set-20 | Bruna | 5 | 21-set-20 | 650,00 |
| Criar consulta com parâmetros | 21-set-20 | Leticia | 2 | 21-set-20 | 146,00 |
| Definir rotas no backend | 21-set-20 | Marcio | 2 | 22-set-20 | 260,00 |
| Criar rotas no backend | 24-set-20 | Eduardo | 3 | 4-out-20 | 300,00 |
| Criar componente Vue para o chat | 21-set-20 | Leandro | 8 | 4-out-20 | 1160,00 |
| Documentar etapas de criação da IA | 21-set-20 | João | 4 | 4-out-20 | 146,00 |
| Atualização design thinking | 21-set-20 | Greice | 2 | 29-set-20 | 66,00 |
| Nome e identidade visual empresa | 21-set-20 | Bruna | 5 | 26-set-20 | 500,00 |
| Refatoração entidades mapeadas | 21-set-20 | Eduardo | 4 | 21-set-20 | 400,00 |
| Criar mockup API | 21-set-20 | Marcio | 6 | 21-set-20 | 438,00 |
| Plano de Negócios | 21-set-20 | Robson | 8 | 21-set-20 | 264,00 |
| Reunião Final Sprint | 21-set-20 | Leandro | 2 | 4-out-20 | 968,00 |
| Atividades administrativas | 21-set-20 | Leandro | 7 | 21-set-20 | 1015,00 |
| **CUSTO TOTAL** | | | | | **9430,00** |

***Burndown sprint 3:*** *Data de início: 05/10 – Data de término: 18/10 – Duração: 14 dias*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefas** | | | | | |
| **Descrição** | **Início** | **Responsável** | **Previsão (h)** | **Término** | **Custo** |
| Planejamento estratégico de TI | 5-out-20 | Robson e Raphael | 5 | 7-out-20 | 914,00 |
| Criação de story de chat para salvar conversas | 5-out-20 | Marcio | 8 | 18-out-20 | 800,00 |
| Criar service no front para consumir o back utilizando axios | 5-out-20 | Marcio | 8 | 16-out-20 | 1000,00 |
| Reunião de Planning | 5-out-20 | Leandro | 5 | 16-out-20 | 500,00 |
| Reunião Final | 5-out-20 | Leandro | 5 | 16-out-20 | 350,00 |
| Refatoração de criação de objetos pela API do backend | 5-out-20 | Eduardo | 8 | 16-out-20 | 1100,00 |
| Criar infra de IA | 5-out-20 | Leandro | 8 | 16-out-20 | 934,00 |
| Matrix de comunicação | 5-out-20 | Leticia | 2 | 16-out-20 | 600,00 |
| Atividades Administrativas | 5-out-20 | Leandro | 7 | 16-out-20 | 880,00 |
| Beta API de IA | 5-out-20 | Leandro | 8 | 16-out-20 | 1100,00 |
| Reunião Final Sprint | 5-out-20 | Leandro | 7 | 16-out-20 | 1000,00 |
| Design Thinking | 5-out-20 | Greice | 8 | 16-out-20 | 1800,00 |
| **CUSTO TOTAL** | | | | | **10978,00** |

***Burndown sprint 4:*** *Data de início: 19/10 – Data de término: 01/11 – Duração: 14 dias*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefas** | | | | | |
| **Descrição** | **Início** | **Responsável** | **Previsão (h)** | **Término** | **Custo** |
| Reunião Planejamento | 19-out-20 | Leandro | 8 | 19-out-20 | 950 |
| Documento Catálogo de Serviço | 19-out-20 | Robson | 8 | 22-out-20 | 600 |
| Documento Design Thinking | 19-out-20 | Greice | 2 | 20-out-20 | 1100 |
| Documento planejamento x realizado | 19-out-20 | Leandro | 7 | 19-out-20 | 800 |
| Criar services no front para consumir o back utilizando axios | 19-out-20 | Marcio | 4 | 25-out-20 | 780 |
| criação de store de chat para salvar as conversas no front | 19-out-20 | Marcio | 8 | 19-out-20 | 150 |
| Matriz de comunicação | 19-out-20 | Leticia | 3 | 21-out-20 | 987 |
| Matriz RACI | 19-out-20 | Leticia | 3 | 19-out-20 | 654 |
| Documento Checklist | 19-out-20 | Bruna | 5 | 23-out-20 | 1700 |
| Plano de Risco | 19-out-20 | Bruna | 5 | 19-out-20 | 1300 |
| Adicionar Web Socket Backend | 19-out-20 | Eduardo | 8 | 19-out-20 | 980 |
| Adicionar JWT backend | 19-out-20 | Leandro | 8 | 26-out-20 | 550 |
| Adicionar servicço front para autenticar via JWT | 25-out-20 | Marcio | 8 | 25-out-20 | 350 |
| melhorar inteligência bot | 19-out-20 | Raphael | 8 | 19-out-20 | 181 |
| **CUSTO TOTAL** | | | | | **11082,00** |

***Burndown sprint 5:*** *Data de início: 02/11 – Data de término: 15/11 – Duração: 14 dias*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefas** | | | | | |
| **Descrição** | **Início** | **Responsável** | **Previsão (h)** | **Término** | **Custo** |
| Reunião planejamento | 02-nov-20 | Leandro | 8 | 02-nov-20 | 850 |
| Plano de gerenciamento de aquisições | 02-nov-20 | Bruna | 3 | 07-nov-20 | 560 |
| project model canvas | 02-nov-20 | Robson | 3 | 06-nov-20 | 900 |
| Framework de help desk | 02-nov-20 | Robson | 3 | 06-nov-20 | 100 |
| checklist | 02-nov-20 | Bruna | 3 | 02-nov-20 | 890 |
| Plano de risco | 02-nov-20 | João | 3 | 02-nov-20 | 880 |
| Design thinking | 02-nov-20 | Greice | 3 | 02-nov-20 | 800 |
| Matriz de comunicação | 02-nov-20 | Leticia | 3 | 02-nov-20 | 200 |
| Matriz raci | 02-nov-20 | Leticia | 3 | 02-nov-20 | 594 |
| Planejado vs realizado | 02-nov-20 | Leandro | 7 | 06-nov-20 | 680 |
| Persistir os dados no banco | 02-nov-20 | Eduardo | 8 | 02-nov-20 | 500 |
| Criação de conversas (multiplas pessoas) | 02-nov-20 | Leticia | 8 | 10-nov-20 | 700 |
| Melhoria na estilização frontend (UX) | 02-nov-20 | Leandro | 8 | 12-nov-20 | 330 |
| Adicionar JWT backend | 02-nov-20 | Eduardo | 8 | 10-nov-20 | 978 |
| Adicionar serviço no front para autenticar via JWT | 02-nov-20 | Marcio | 8 | 02-nov-20 | 590 |
| Criação de store de chat para salvar o token | 02-nov-20 | Marcio | 8 | 02-nov-20 | 500 |
| Criação de atividades na agenda | 02-nov-20 | Leticia | 8 | 02-nov-20 | 800 |
| Melhorar inteligência bot | 02-nov-20 | Raphael | 8 | 11-nov-20 | 970 |
| Reunião acompanhamento | 02-nov-20 | Leandro | 8 | 10-nov-20 | 190 |
| **CUSTO TOTAL** | | | | | **12012,00** |

***Burndown Sprint 6:*** *Data de início: 16/11 – Data de término: 29/11 – Duração: 14 dias*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tarefas** | | | | | |
| **Descrição** | **Início** | **Responsável** | **Previsão (h)** | **Término** | **Custo** |
| Reunião 16/11 | 16-nov-20 | Todos | 7 | 16-nov-20 | 850 |
| Revisar retorno ia | 24-nov-20 | Bruna | 1 | 24-nov-20 | 560 |
| Melhorar inteligência bot | 20-nov-20 | Bruna e Raphael | 3 | 24-nov-20 | 900 |
| Criar BSC | 24-nov-20 | Robson | 3 | 24-nov-20 | 100 |
| PETI | 25-nov-20 | Robson | 3 | 25-nov-20 | 890 |
| Adicionar validação no formulário | 18-nov-20 | Letícia | 5 | 23-nov-20 | 880 |
| Solicitações de melhoria login | 21-nov-20 | Bruna, Letícia e Leandro | 3 | 23-nov-20 | 800 |
| Refatorar código do chat front | 15-nov-20 | Leandro | 10 | 20-nov-20 | 200 |
| Teste de aceitação | 10-nov-20 | Bruna e Leandro | 8 | 21-nov-20 | 594 |
| Plano de risco | 19-nov-20 | Joao | 2 | 19-nov-20 | 680 |
| Criar endpoint | 17-nov-20 | Eduardo | 2 | 20-nov-20 | 500 |
| Mudar retorno na busca | 17-nov-20 | Eduardo | 2 | 17-nov-20 | 700 |
| Solicitação de melhoria atividades | 22-nov-20 | Todos | 13 | 26-nov-20 | 330 |
| Solicitação de melhoria geral | 20-nov-20 | Leandro | 2 | 24-nov-20 | 978 |
| Solicitação de melhoria chat | 24-nov-20 | Todos | 18 | 27-nov-20 | 590 |
|  | 02-nov-20 | Marcio | 8 | 02-nov-20 | 500 |
| Revisar doc entregável 6 | 29-nov-20 | Bruna | 1 | 29-nov-20 | 800 |
| GIF | 29-nov-20 | Letícia | 1 | 29-nov-20 | 970 |
| Reunião 29.11 | 29-nov-20 | Todos | 18 | 29-nov-20 | 190 |
| Criar doc planejado vc realizado | 17-nov-20 | Bruna e Raphael | 5 | 29-nov-20 |  |
| Organização Kanban | 17-nov-20 | Bruna | 4 | 29-nov-20 |  |
| Checklist | 17-nov-20 | Bruna | 2 | 29-nov-20 |  |
| Matriz de comunicação | 26-nov-20 | Letícia | 1 | 26-nov-20 |  |
| Plano de negócio | 26-nov-20 | Robson | 5 | 29-nov-20 |  |
| Criar doc entrega 6 | 26-nov-20 | Leandro | 1 | 26-nov-20 |  |
| Planejado vs Realizado | 26-nov-20 | Leandro | 2 | 29-nov-20 |  |
| Design Thinking | 24-nov-20 | Greice | 3 | 28-nov-20 |  |
| Matriz RACI | 26-nov-20 | Letícia | 1 | 29-nov-20 |  |
| **CUSTO TOTAL** | | | | | **12.012,00** |

