# MASTER PITCH



* Prototipo navegavel
* Estruturação do banco e contrução api
* Disparo de atividades e widget
* Conversas dinâmicas e filtros de atividade
* Configuração dos níveis de acesso e correções nas funções de conversa
* Correções na interface do painel e implementação da tela de histórico de convesas

Capacitação da equipe

Criação de um produto

Utilização de tecnologias modernas como

Websockets

Implementar Sistema de comunicações interno e externo.

Implementar funcionalidade de disparo de atividades

Linguagem de programação Java

Banco de dados relacional MySQL

Chat com Interface flutuante

Disparo de atividades

Niveis de acesso

Anova Sistemas

Sistema capaz de gerenciar conversas e proporcionar funcionalidades de gestão como disparo de atividades entre funcionarios

**R$78.750,00 a 112.500,00.**


Falta de colaboração da equipe por falta de experiencia

Não entender os requisitos do cliente

Não conseguir aprender as tecnologias necessárias para finalizar o projeto

FGHFGASDAASASDASDASDASDASDASDASSDASDASD

asdasdasdASDA



LINHA DO TEMPO

3 meses de projeto

Com 6 sprint de 14 dias

Começando no dia 20/09 e terminando no dia 29/11

EQUIPE

Nache

Fabiola

Caique

Rafael

Arthur

OBJ SMART

S – Painel para gerir conversas;

M – Com o feedback do cliente

A – Sim

R – Sim

T – Em 3 meses

**José Finocchio Junior**

# Project Model Canvas